|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Công việc |
| 19/9 – 21/9 | Tìm hiểu về Angular + Demo ứng dụng chat sử dụng Angular + Sử dụng Git và Github |
| 22/9 – 28/9 | Xây dụng trang chủ của website. Xây dựng server backend NodeJS cơ bản |
| 28/9 – 5/10 | Xây dựng các trang thông tin hiển thị sản phẩm, tin tức, trạng thái sản phẩm giao hàng, đặt mua hàng,…  Phía server hoàn tất quá trình xây dựng các API. |

Website: Sử dụng Angular làm frontend. NodeJS làm backend. MySQL làm DB. Kết nối giữa Frontend và Backend thông qua API. Kết nối Backend và MySQL dùng mô hình ORM.